# BÁO CÁO HỌP NHÓM: 
MILESTONE 1 REVIEW

Dự án: Policy Gradient for Reinforcement Learning (RL)
Nhóm: CS115 - Team 05
Ngày họp: Thứ Sáu, 17/04/2026
Thời gian: 21:30 - 23:40
Thành phần tham dự: Thanh (Leader), Sơn, Ý, Quỳnh

# 1. NỀN TẢNG TOÁN HỌC (MATH LEAD - SƠN)

Sơn trình bày chi tiết về quá trình chứng minh thuật toán Policy Gradient (REINFORCE).

• Điểm thảo luận chính: Log-derivative trick. Nhóm dành phần lớn thời gian làm rõ ý nghĩa của việc nhân gradient log xác suất với tổng phần thưởng (Gt).
• Đồng thuận: Nhóm đã đạt được sự đồng nhất về mặt trực giác và công thức toán học.
• Trạng thái: Bản thảo LaTeX đang được hoàn thiện tại thư mục math/.

# 2. TRIỂN KHAI KỸ THUẬT (TECHNICAL IMPLEMENTATION - Ý)

Ý trình bày về cài đặt môi trường và demo ban đầu.

• Vấn đề phát sinh: Cần thống nhất sử dụng Python 3.9+ (thay vì lệnh python mặc định). Team leader yêu cầu việc diễn giải code phải mang tính hệ thống (System Design/Pipeline).
• Kế hoạch: Chỉnh sửa toàn bộ Scripts sang python3 và sơ đồ hóa logic luồng xử lý (Class Diagram).
• Môi trường test: Ưu tiên các bài toán classic control như giữ thăng bằng (Balancing) hoặc robot đi mê cung.

# 3. BÁO CÁO & TÀI LIỆU (REPORT LEAD - QUỲNH)

Quỳnh trình bày khung báo cáo Milestone 1 đã chuẩn bị.

• Khung nội dung: Đã có đủ 4 phần chính (Intro, Background, Methodology, Results).
• Phối hợp: Các thành viên Toán và Code cần cung cấp nội dung chi tiết theo đúng thời hạn để Quỳnh tổng hợp.
• Công cụ: Sử dụng template chuyên nghiệp (StepQT) cho bản in.

# 4. THAY ĐỔI VAI TRÒ & QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

Nhóm thống nhất điều chỉnh nhân sự để tối ưu hóa hiệu quả và đảm bảo tiến độ:

• Thanh (Leader): Chính thức tiếp quản vai trò Code Leader, chịu trách nhiệm trực tiếp về logic và implementation chính.
• Ý: Chuyển sang vai trò Technical Supporter, hỗ trợ kỹ thuật tổng quát và phối hợp chéo giữa các mảng.

# 5. KẾ HOẠCH TIẾP THEO (MILESTONE 2)

1. Thanh: Thiết kế cấu trúc code (Policy Network, Buffer).

2. Ý: Hỗ trợ Thanh trong việc debug và kiểm thử môi trường.

3. Sơn: Hoàn thiện file LaTeX chứng minh thuật toán và đẩy PR lên GitHub.

4. Quỳnh: Cập nhật cơ cấu nhân sự mới vào bản thảo báo cáo chính thức.

5. Họp tiếp theo: Tối thứ 2 (Tuần 5).

--- Báo cáo được tạo tự động bởi Agent ---